##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr DSUiZP 24/JK/60/2017

zawarta w dniu ……..2017 roku w Końskich

w wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8:

Zespołem Opieki Zdrowotnej

26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B

NIP 658-17-05-655	REGON 260076450

, reprezentowanym przez:

dr n. med. Wojciecha Przybylskiego - Dyrektor

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………..

…………………………………………ul. …………………………..

NIP ……………………………. REGON …………………………………………

reprezentowanym przez

………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiot umowy:

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: projekt, dokumentacje  wentylacji mechanicznej z chłodzeniem powietrza dla pomieszczeń Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich wraz z zainstalowaniem systemu pomiarów temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach i urządzeniach według załączonego wykazu, umożliwiających monitoring tych parametrów przez całą dobę, zapewniającym zarządzanie alarmami ( w tym powiadamianie SMS lub drogą e-mailową i generowanie żądanych przez użytkownika raportów).

Zaprojektowane instalacje w Aptece Szpitalnej muszą zapewnić wymagane parametry powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach w zakresie temperatury powietrza (19oC-24oC) oraz wilgotność (45%-65%)

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

2. Wielobranżowy projekt budowlany:

3. Wielobranżowy projekt wykonawczy

4.. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

5. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót i kosztorysem nakładczym (ślepym)- z oznaczeniami klasyfikacji robót wg wspólnego słownika zamówień publicznych cpv

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zamówienia, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane opracowanie określone w § 1 ust. 2 i ust. 3. stanowiące przedmiot umowy w 6 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie zapisu elektronicznego na płytce CD w formacie PDF.

§3

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w §1 wykonać w terminie czterech tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy

§4

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy strony ustalają

wynagrodzenie:

brutto ………………………………………. zł (słownie: ………………………………………………………………..)

§5

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:

a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego

b) strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie obniżenia cen poszczególnych

elementów przedmiotu zamówienia.

c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących

przepisów prawa.

2. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w ust. 1 zostaną one

uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do

umowy.

3. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§6

Warunki płatności:

1. Wypłata wynagrodzenia określonego w § 4 umowy może nastąpić po dokonaniu protokolarnego przekazania i przejęcia dokumentacji na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

4. Strony ustalają termin płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego.

5. Płatność wynagrodzenia z tytułu przyjętej przez Zamawiającego faktury VAT odbędzie się przelewem na rachunek Wykonawcy.

§7

Gwarancje

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty

odbioru przedmiotu umowy tj. podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo –

odbiorczego przedmiotu umowy określonego w § 1.

§8

Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Projektanta stwierdzone w trakcie realizacji niniejszej umowy, Projektant ma obowiązek wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie powodującym opóźnień w harmonogramie inwestycji.

§9

Kary umowne

1. W razie nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu

odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku.

2. Za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej Zamawiający może naliczyć

Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4, za każdy dzień opóźnienia (etapu, którego opóźnienie dotyczy).

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają strat Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.

§10

Wykonawca może powierzyć niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowej lub osobie, za której działalność lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu zawartej umowy.

§11

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca

wyznacza:……………………………………………………………………..

2. Jako koordynatora z zakresu realizacji obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:

Z-ca Dyrektora  Jerzy Grodzki tel. 41 39- 02-350;

§12

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektu.

§14

Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo zamówień publicznych

- Ustawy Prawo budowlane.

§16

Integralną część umowy stanowi:

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA 								ZAMAWIAJĄCY