UMOWA  Nr DSUiZP 24/JK/10/2019

NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

w specjalności: konstrukcyjno budowlanej

na zadaniu: Przebudowa istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu obiektu na serwerownię wraz z doprowadzeniem zasilania

współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, zgodnie z Decyzją nr RPSW.07.01.00-26-0042/17 projektu pn.”Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMedWŚ)”

W wyniku rozstrzygnięcia procedury w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na podstawie art.4 ust.8 ustawy – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  z dnia  29 styczeń 2004 r. zawarta została w dniu ……………….2019r w Końskich  pomiędzy :

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich,

ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie

NIP 658-17-05-655, REGON: 260076450

reprezentowanym przez:

1.  dr n med. Wojciech Przybylski

zwanym dalej Zleceniodawcą

a  ……………………………………………….

ul. …………………………………     ……………………………………

NIP ……………………………… REGON…………………………………….

zwanym dalej Zleceniobiorcą :

reprezentowanym przez:

- ………………………………………….

umowa o  następującej treści :

§1

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowiązki pełnienia kompleksowego  nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa istniejącego pomieszczenia w podpiwniczeniu obiektu na serwerownię wraz z doprowadzeniem zasilania

§ 2

- Zleceniobiorca oświadcza, iż inspektorami nadzoru dla będą:

- P. ……………….. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………. wydane przez Okręgową Komisję Kwalifikacji Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu …………….  – roboty konstrukcyjno -  budowlane,

którzy przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego.

- W przypadku wygaśnięcia ważności zaświadczenia o przynależności do właściwej izby podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, najpóźniej 
w dniu ustania jego ważności, nowego zaświadczenia na dalszy okres trwania umowy. W razie nie przedłożenia powyższego dokumentu Zamawiający może od umowy odstąpić i kosztami wynikłymi z tej sytuacji obciążyć Wykonawcę.

- Strony ustalają, że do obowiązków inspektora nadzoru w szczególności należeć będzie:

  - zapoznanie się z dokumentacją projektową nadzorowanych robót,

  - sprawowanie kontroli nad realizowanymi robotami w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonywanie zadań inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.),

  - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora dokumentacji projektowej,

  - branie udziału w komisjach powoływanych do oceny lub rozstrzygania spraw dotyczących realizacji zadań w toku ich trwania,

  - potwierdzanie dokonanych czynności w czasie pobytu na budowie  stosownym wpisem do dziennika budowy,

  - kontrolowanie rozliczeń budowy, w tym sprawdzanie i potwierdzanie ilości                     i wartości fatycznie wykonanych robót,

  - sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów robót,

  - nadzór  nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów robót raz w okresie gwarancji i rękojmi,

  - przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zleceniodawcy i wykonawcy robót      objętych nadzorem.

  - udzielenia na żądanie Zleceniodawcy informacji o stanie realizacji robót.

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na      żądanie Zleceniodawcy, kontrolowanie rozliczeń budowy.

  - złożenie oświadczenia stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane w terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Inspektor nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeśli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową z Wykonawcą robót, to inspektor nadzoru powinien dokonać stosownego zapisu w dzienniku budowy i niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy robót.

- Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie                         z  wykonawcą robót mogłoby wywołać zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną.

- Zleceniodawca, na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni  Zleceniobiorcy      następujące dokumenty:

  - Pozwolenie na budowę,

  - Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót.

§ 3

    - Czas trwania umowy obejmuje okres realizacji inwestycji o której mowa w §1.

    - Wstępnie Zleceniodawca określa termin rozpoczęcia robót budowlanych na dzień  10.04.2019 i  zakończenie robót w dniu  10.07.2019 r.

    - Zleceniodawca zastrzega prawo do zmiany wstępnego terminu wykonania nadzoru inwestorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w §1 niniejszej umowy   Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto.:  ……………,…     (słownie:  …………………. zł )    w tym podatek VAT w wysokości ……… % kwota ………….. zł (słownie:  …………..  zł )    kwota ryczałtowa netto: ………..,…….. zł    (słownie:  ……………… zł.) zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

- Wynagrodzenie o którym mowa wyżej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

- Dopuszcza sie zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

§ 5

1.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zleceniodawcę wykonania pracy  będącej przedmiotem umowy i wystawieniu przez  Zleceniobiorcę faktury w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.

2.  Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi   podpisany przez Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

§ 6

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich forma odszkodowania są kary umowne. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zleceniodawca niezależnie od kar umownych zastrzega sobie prawo dochodzenia     odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar     umownych na zasadach ogólnych Kodeksu  cywilnego.

§ 7

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- jeżeli Zleceniobiorca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających                      z niniejszej umowy, wykonuje je niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub przerwał ich wykonywanie,

- jeżeli Zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków,

- w razie postawienia firmy  Zleceniobiorcy w stan likwidacji lub upadłości,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

§ 8

Sprawy sporne, wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których Strony nie rozwiążą  polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

§9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§10

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy 1 egz. dla Zamawiającego.

Zleceniobiorca  :                                                                                                Zleceniodawca: