U M O W A  Nr 24/JK/332/2025

Zawarta w dniu ………………… . 2025r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. -

Prawo zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy

określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy, tj. poniżej 130 000,00 złotych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019,

Dz. U z 2020 poz. 288, Dz. U. z 2020r. poz. 2275 ze zmianami), pomiędzy:

Zespół Opieki Zdrowotnej

26-200 Końskie ul. Gimnazjalna 41B

NIP 658-17-05-655	REGON 260076450

w imieniu którego działają:

1.  ……………………………………….

zwanym dalej "Zamawiającym"

a :

………………………

ul. ……………………………………….

NIP ……………………; REGON ……………….

w imieniu którego działają:

- ……………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Przedmiot umowy

- Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, z zachowaniem należytej staranności Przedmiot Umowy, którym jest wykonanie dzieła zgodnie z dokumentacją posiadaną przez Zamawiającego pod nazwą wykonanie ogrodzenia wewnętrznego wraz z utwardzeniem terenu. Dokumentacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………….. 2025 roku stanowiąca załącznik nr 1 do umowy.

§ 2.

Obowiązki Stron

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	udostępnienie pomieszczenia/miejscu składowania materiałów Wykonawcy w terminach ustalonych przez strony umowy,

2)	umożliwienie korzystania z energii elektrycznej i wody.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu/ miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych prac.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1)	zagospodarowanie pomieszczenia/miejsca udostępnionego przez Zamawiającego do składowania materiałów na własny koszt,

2)	utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia oraz zabezpieczenie tego terenu przed osobami postronnymi,

3)	zapoznanie się i przestrzeganie procedur BHP, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska obowiązujących u Zamawiającego,

4)	realizacja przedmiotu zamówienia w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu realizacji zamówienia,

5)	wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

6)	stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania i zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy,

7)	utrzymanie terenu realizacji zamówienia w należytym porządku oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci na koszt własny; w sytuacji, w której staje się wytwórcą, lub posiadaczem odpadów, które powstaną w wyniku prac zobowiązany jest zebrać odpady i zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których nie uda się poddać odzyskowi, z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach.

8)	uporządkowanie terenu realizacji zamówienia na koszt własny po zakończeniu prac,

9)     zabezpieczenie wszystkich niezbędnych materiałów.

§ 3.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym pomieszczeń i miejsca prac zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w umowie. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z niezbędną dokumentacją dotycząca przedmiotu umowy, a także miał możliwość zapoznania się z miejscem realizacji prac i jego otoczeniem, w tym dokonania niezbędnych wizji lokalnych i nie wnosi do nich uwag.

§ 4.

Termin realizacji Umowy

1.	Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do czterech tygodni od daty zawarcia umowy.

2.	Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

3.	Harmonogram wykonywanych prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy prac i terminy ich realizacji Wykonawca będzie ustalał z Kierownikiem Działu Technicznego w ZOZ Końskich Robertem Parszewskim tel. 41 39- 02-285 tel. kom 504 217 621.

4.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

§ 5.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem odbioru końcowego jest całość udzielonego zamówienia po jego wykonaniu.

2.	W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

3.	Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1)	instrukcji konserwacji,

2) 	podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność,

3) 	dołączyć listę kontrolną czynności wykonywania w czasie poszczególnych przeglądów.

4.	Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego do 3 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

5.	O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

7.	Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

8.	Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

9.	Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

10. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem ofertowym Załącznik nr 1 do umowy):   …………………………… zł

/słownie zł: …………………… ./

Podatek VAT (zgodnie z formularzem ofertowym Załącznik nr 1

do umowy):  ………………. zł

Wartość brutto przedmiotu zamówienia (zgodnie z formularzem ofertowym Załącznik nr 1 do umowy):   …………………… zł

/ słownie zł: ………………………………../

2. Wartość brutto ogółem zawiera wszystkie składniki oraz udzielone upusty i ma charakter ryczałtowy. Wykonawca na własną odpowiedzialność, w oparciu o wiedzę i doświadczenie wynikające z jego profesjonalnej działalności zaplanował i ustalił wartości liczbowe, które stanowią podstawę jego kalkulacji wynagrodzenia. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwiązań nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszym paragrafie.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  za całkowicie wykonany przedmiot umowy. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, a zapłata następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania na podstawie odbioru § 5 ust. 10

4.	Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 3 przyjmuję się datę uznania rachunku Wykonawcy.

§ 7.

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na prace stanowiące przedmiot umowy.

2.	Termin gwarancji ustala się na prace obejmujące przedmiot umowy 60 miesięcy a na materiały wg wskazań producenta. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego bez uwag. Jeżeli Strony nie ustalą odmiennego terminu, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi maksymalnie w terminie 14 dni od daty dokonania zgłoszenia wady.

3.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5.	Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

6.	Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

7.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a)	odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b)	dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

8.	W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a)	żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b)	żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2. Zamawiający może od umowy odstąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania Umowy i wyznaczeniu adekwatnego terminu na usunięcie naruszeń umowy w zakresie wskazanym w lit. a) i lit. b), jeżeli:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac lub opóźnia się z ich realizacją tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie,

b) Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy,

c) w toku odbioru końcowego stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

§ 9.

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

•	za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji w wysokości 0,1% wartości (wynagrodzenia) netto przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

•	z tytułu samego faktu powstania wad nieusuwalnych, a umożliwiających prawidłową eksploatację przedmiotu odbioru stwierdzonych podczas odbioru końcowego bądź przekazania do użytkowania i eksploatacji w wysokości 10% wartości (wynagrodzenia) netto przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy,

•	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminu wskazanego w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości (wynagrodzenia) netto przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

•	za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 15% wartości (wynagrodzenia) netto przedmiotu zamówienia wskazanego w § 6 ust. 1 umowy wynagrodzenia umownego ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy.

2.	Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 7 umowy bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane części przedmiotu umowy.

6.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

7.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego za szkody wynikłe na tle wykonania umowy niezależnie od ustalonych kar umownych.

§ 10.

Siła wyższa

1.	Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2.	Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3.	Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1.	Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.	W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

3.	Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Gimnazjalna 41B

26-200 Końskie

Wykonawca:

………………………….

…………………………..

…………………………..

4.	Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

5.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:

- załącznik nr 1: oferta wykonawcy z dnia ……… 2025 r.

- załącznik nr 2: dokumentacja prac.

6.	Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 	podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla  Zamawiającego. W sytuacji ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią umowy, a treścią załączników do niej, pierwszeństwo mają zapisy umowy.

7.	Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy są:

a)	Zamawiającego:

Kierownik Działu Technicznego w ZOZ Końskich Robert Parszewski tel. 41 39- 02-285 tel. kom 504 217 621

b)	Wykonawcy:

Imię i Nazwisko: ………………. tel. ………………………………

8.	Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

.............................................................					...................................................